**Model de proiect in metodologia :**

**AGILE-** forma organizatorica **SCRUM**

**PROIECT** Site-uri de stiri si media on-line.

**SCRUM:** Dezvoltarea unui portal de stiri si noutati care sa ofere informatii de ultima ora,analize si communicate.Stiri politice,economice,sociale,justitie,stiri interne externe,din sanatate si educatie,dar si de diverstisment cu publicitati incluse.

**SPRINT 1**

-**Requirements :**

**-2 zile:** Analizarea si stabilirea specificatiilor.Prima etapa in care sunt colectate toate cerintele de la client si alte parti interesate.

-Design & Proiectare :

**-2 zile:**Proiectarea si structurarea tehnica a site-ului.(interfata captivanta,meniu optimizant,motor de cautare,cantitatea continutului,relevanta in informatii etc.

-Coding :

-**4 zile:** scrierea codului de catre programisti conform specificatiilor.

Testing(Testarea) :

**-3 zile**Testarea functionalitatilor si tuturor componentelor pentru identificarea defectelor si erorilor. PRODUCTION VERSIUNE 1

**SPRINT 2 ITERATIVE**

**-2 zile :** Analizarea si alegerea si specificatiilor cu referinta la feedbackuri si recenzii.

**-2 zile:** Designul si structurarea tehnica a site-ului.

(Structurarea informatiei in linii si coloane conform categoriilor si subcategoriilor de stiri,posibilitatea de a adauga galerii de imagini in articole,adaugarea butoanelor catre canalele de socializare,traducerea saiturilor in mai multe limbi,adaptarea site-ului la orice dimensiune de computer,tablet sau telefon,posibilitatea redectionarii catre fluxulul de stiri a altor site-uri partenere,securizarea sporita a site-ului la atacurile informatice,si alte functionalitati cum ar fi curs valutar,meteo,ora locala,harti…

**-4 zile** Revizuirea codului de catre programatori

-**4 zile** Testarea functionalitatilor si a componentelor.PRODUCTION VERSIUNE 2

**SPRINT 3 ICREMENTAL**

**-2 zile** Scrierea specificatiilor noi conform Sprintelui nr 2! Nu sau depistat feedbackuri negative sau imbunatatiri.

**-2 zile** Design si arhitectura tehnica a site-ului(Posibilitatea de monetizare a site-lui prin publicitati catre parteneri)

-**5 zile** Coding Revizuirea codului de catre programatori.

-**4 zile** Testarea functionalitatilor si componentelor.PRODUCTION VERSIUNE 3